江南大学房产基建处2013年主要工作计划进度表

| 序号 | 项 目 类 型 | 分序号 | 具 体 项 目 |  | 主管 领导 | 职能科室 协同科室 | 责任人 协助人 | 工 作 计 划 进 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 重点工程 | 1.1 | 数 媒 经 管 大 楼 | 数媒经管大楼土建与安装工程 | 王国平 | 工程科 计划科 基建科 | 赵伯侃 张祖兴 周志平 李云侠 陈普芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 数媒经管大楼市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 数媒经管大楼景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 |  | 数媒经管大楼地源热泵工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 综合实验楼二期（食品科学中心） | 综合实验楼二期（食品科学中心）可行性研究报告评估与审批 |  |  | 周志平 赵伯侃 沈建耘 李云侠 王东晓 陈普芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 |  | 综合实验楼二期（食品科学中心）扩初设计和施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 |  | 综合实验楼二期（食品科学中心）土建工程招标和监理招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 |  | 综合实验楼二期（食品科学中心）景观绿化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 |  | 综合实验楼二期（食品科学中心）绿色三星设计标识评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 |  | 综合实验楼二期（食品科学中心）建设前期手续办理（规费减免等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 无锡医学院建设前期手续办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中央修购 专项工程 | 2.1 | 油脂及植物蛋白工程专业教学实验室改造 |  | 潘吉仁 |  | 王国平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 脂质专业教学实验室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 胶体化学综合实验室条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 环境工程专业教学实验室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 食堂改造（一期） |  |  | 环境中心 饮食中心 物业中心 能源科 | 周伟涛 卢长征 黄庆发 赵 让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 北校区学生宿舍改造（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 学生浴室改造（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 北校区专业楼宇改造（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中央修购 专项工程 | 2.9 | 文科组团电力增容 |  | 潘吉仁 | 工程科 | 张祖兴 赵伯侃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 | 学院区停车场地扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 体育教学设施改造（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12 | 文科组团地下综合管网改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 基于GIS的校园基础设施数字化管理系统（二期） |  |  | 基础设施 管理科 能源科 | 王 强 张祖兴 赵 让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14 | 公共楼宇基础设施改造（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15 | 消防设施升级与消防门建设 |  |  | 保卫处 | 杨 杰 周小沪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.16 | 学生宿舍安防设施建设（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17 | 无线校园网络建设（一期） |  |  | 信息化中心 | 沈叶忠 俞 伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18 | 数据中心及关键应用建设（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常规项目 | 3.1 | 2013年中央修购各项目招标 |  | 王国平 | 计划科 | 周志平 王东晓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 编制《2013年基本建设财务计划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 城建档案备案 |  | 潘庆伟 | 基建科 工程科 | 沈建耘 王培清 王海云 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 部分房产证办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 制定全校节能工作计划、修订水电指标 |  | 王 强 | 能源科 | 赵 让 刘继兵 朱家聪 李大农 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 给水管网压力监测系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 校园路灯监控系统升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 公共区域LED照明改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 完善预付费电能管理系统和能源监管平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 | 江苏省高校能源专业委员会工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常规项目 | 3.11 | 全校基础设施安全运行保障 |  | 王 强 | 基础设施 管理科 | 张祖兴 杜建会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12 | 变电所预防性试验及维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.13 | 数媒经管楼等公用房调配、门号编排 |  | 潘庆伟 | 房产科 | 周 燡 任 珂 李海燕 朱维周 邱碧昂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.14 | 青山湾校区搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.15 | 3D校园升级及校内标识综合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.16 | 房屋产权转移登记办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.17 | 编印《2012年江南大学房产手册》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.18 | 编印《2012房产与基建》汇编 |  | 潘吉仁 | 综合科 | 彭路明 汪 凯 季文达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.19 | 全处各类会议（活动）安排及信息宣传与报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.20 | 发放全校教职工瓶装液化气补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.21 | 全处经费领用、报销与工作条件支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制度建设 | 4.1 | 制订《江南大学公共房管理办法与实施细则》 |  |  | 房产科 能源科 计划科 | 周 燡 赵 让 周志平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 制订《江南大学土地及水域管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 修订《江南大学家具管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 修订《江南大学青教公寓与周转房管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 修订《江南大学水电管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 制订《江南大学基建档案管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 探索项目 | 5.1 | 房产数字化系统建设 |  | 王 强 | 房产科 | 任 珂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 分体空调监管系统建设 |  |  | 能源科 | 赵 让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 中央空调改造方案 |  |  | 基础设施 管理科 | 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 电梯监测系统建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 绿色建筑能源监管示范项目 |  |  | 工程科 | 赵伯侃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |