房产基建处（场馆管理中心、校医院）2012年主要工作计划进度表

| 序 号 | 主 要 工 作 | 分 序号 | 具 体 项 目 | 分管 领导 | 职能科室 协同科室 | 负责人 协助人 | 工 作 计 划 进 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 数媒经管大楼建设 | 1-1 | 数媒经管大楼工程招标 | 王国平 | 计物科 | 周志平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 | 数媒经管大楼工程合同签订及招标备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 | 数媒经管大楼工程办理规划许可证及消防审核 | 潘庆伟 | 基建科 | 沈建耘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 数媒经管大楼工程办理质监、安监手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-5 | 数媒经管大楼工程办理施工许可证及放线、验线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-6 | 数媒经管大楼土木建造 | 王国平 | 工程科 | 赵伯侃 张祖兴 李云侠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-7 | 数媒经管大楼水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-8 | 数媒经管大楼工程移树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办好行政楼部分楼宇的房产证 | 2-1 | 整理汇总办理房产证的所需资料 | 潘庆伟 | 基建科 工程科 | 沈建耘 赵伯侃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-2 | 向无锡市产监处递交所办楼宇房产证资料及交纳规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 竣工基建工程项目备案 | 3-1 | 竣工楼宇建筑面积测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-2 | 整理汇总无锡市城建档案馆所需资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 科技创新大楼（二期）建设立项 | 4-1 | 项目建议书编制 | 王国平 | 计物科 | 周志平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-2 | 报教育部审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 | 向无锡市发改委报批 | 潘庆伟 | 基建科 | 沈建耘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蠡湖校区三期建设立项及规费减免申请 | 5-1 | 向教育部、无锡市发改委报告工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-2 | 与无锡市财政局、建设局等部门进行沟通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-3 | 向无锡市政府报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 棒球场及看台工程 | 6-1 | 土木建造 | 王国平 | 工程科 | 赵伯侃 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6-2 | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 科技创新大楼（一期）B楼一、二、三层装饰及改造工程 | 7-1 | 土木建造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-2 | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 校园西南危险区域淤泥固化、生态修复和护校河贯通工程 | 8-1 | 市政工程 |  |  | 赵伯侃 李云侠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8-2 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑节能改造 | 9-1 | 前期调研及方案确定 |  | 工程科 能源科 | 赵伯侃 朱家聪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9-2 | 项目设施中的配合及技术支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 协调中央专项修缮工程 | 10-1 | 定期召开中央专项修缮工作推进会 | 潘吉仁 | 工程科 能源科 基础科 | 赵伯侃 赵让 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 监管各中央专项修缮工作环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 做好中央专项修缮的验收工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 环土学院实验室改造工程 | 11-1 | 土木建造 | 王国平 | 工程科 | 赵伯侃 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11-2 | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 探索（设施）基建工程项目数字化管理 | 12-1 | 确定数字化管理内容 |  | 工程科 能源科 | 赵伯侃 赵让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-2 | 采购设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-3 | 安装系统并试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 修订《江南大学基建档案管理办法》 | 13-1 | 向相关部门征求意见 |  | 工程科 计物科 | 赵伯侃 陈普芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13-2 | 修改后上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 修订《江南大学基建投资控制管理办法》 | 14-1 | 向相关部门征求意见 |  | 计物科 工程科 | 周志平 赵伯侃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14-2 | 修改后上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 基建工程项目资金计划安排 | 15-1 | 2012年年初计划申报 |  | 计物科 | 周志平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15-2 | 调整2012年年初计划及2013年建议计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 制订全校节能工作计划与项目、修订水电指标 | 16-1 | 修订2012年水电指标 | 王强 | 能源科 | 刘继兵 朱家聪 李大农 赵让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-2 | 落实教学楼水电指标化管理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-3 | 编制2011年能源报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-4 | 图书馆等区域节能改造调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-5 | 召开全校节约型校园建设工作会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 南校区电力监测、用电监管系统改造与升级 | 17-1 | 南校区学生宿舍用电预付费系统升级 |  | 能源科 基础科 | 赵让 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17-2 | 南校区变电所监测系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 基于GIS的基础设施信息化管理系统建设 | 18-1 | 系统架构和技术方案的确定 |  |  | 任利军 赵让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18-2 | 项目设施中的子建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 做好江苏省能源专业委员会工作 | 19-1 | 召开能专会片长会、年会 |  | 能源科 | 赵 让 朱家聪 李大农 刘继兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19-2 | 建立能专会网站会员制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19-3 | 及时交流与推广节能先进经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 完善能源监管平台 | 20-1 | 能源监管系统的维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-2 | 消防管网监测系统（二期）建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-3 | 动物房、综合实验楼（一期）电能计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-4 | 完善VRV空调计量监管系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 起草制定《江南大学基础设施管理办法》 | 21-1 | 拟稿 | 潘吉仁 | 基础科 | 张祖兴 杜建会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21-2 | 本部门及相关单位征求意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21-3 | 审定、完稿上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 起草制定《江南大学校园土地及水域管理办法》 | 22-1 | 拟稿 | 潘吉仁 | 房产科 基础科 | 周 燡 张祖兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22-2 | 本部门及相关单位征求意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22-3 | 审定、完稿上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 全校基础设施安全运行、正常维保 | 23-1 | 电梯维保与年检 | 王 强 | 基础科 | 张祖兴 任利军 杜建会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23-2 | 消防、喷淋、燃气等管网的维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23-3 | 大型中央空调、LED显示屏的维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23-4 | 舞台机械、音响、亮化、智能照明等设施的维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 编制《房产手册》（第一版） | 24-1 | 数据整理 |  | 房产科 | 周 燡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24-2 | 汇总分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24-3 | 定稿出台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 房产管理信息化建设 | 25-1 | 安装、调试房产信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25-2 | 房产信息录入并试运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 拟订《江南大学公用房管理规定》 | 26-1 | 确认定额标准与计算公式 | 潘庆伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26-2 | 征求意见和讲论定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26-3 | 上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 修订《江南大学家具管理办法》 | 27-1 | 完成家具管理办法修订稿 |  |  | 周 燡 邱碧昂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27-2 | 征求意见和定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27-3 | 上报校办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 青教公寓、周转房管理 | 28-1 | 青教公寓、周转房生活环境改善 |  |  | 李海燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28-2 | 周转房物业管理工作考评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 房屋产权转移登记 | 29-1 | 住房产权过户办理（20户） |  |  | 周 燡 朱维周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29-2 | 青山湾校区房屋产权转移办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 全处主要工作的推进 | 30-1 | 制订全处主要工作计划进度表 | 潘吉仁 | 综合科 | 彭路明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30-2 | 适时召开专项工作检查推进会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 创建文明科室 | 31-1 | 组织参加“优质服务月活动”、树立文明先锋岗 |  |  | 汪凯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31-2 | 积极组稿、大力宣传先进事迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31-3 | 推动网上学习与投稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 做好2011《房产与基建》工作汇编 | 32-1 | 汇总与梳理全处工作资料 |  |  | 彭路明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32-2 | 完成汇编初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32-3 | 完成汇编（含分篇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 医院常规工作 | 33-1 | 离退休人员、在职人员及研究生、毕业生、新生体检 | 叶军 | 校医院 | 蒋旅萍 沈力晔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-2 | 妇女病普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-3 | 公共卫生管理与爱国卫生指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-4 | 体检中心环境改造 |  |  | 杨有庆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-5 | 完成2011《医疗与健康》工作汇编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 医院特色工作 | 34-1 | 诊疗、体检预约系统建设 |  |  | 沈力晔 杨有庆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34-2 | 与无锡市共建大学生健康指导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34-3 | 创建健康校园、开展优质服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 场馆建设 | 35-1 | 网站建设与宣传 | 黄庆发 | 场馆中心 | 刘晗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35-2 | 场馆建筑、设备及设施维护 |  |  | 孙建新 陆文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35-3 | 编制《员工手册》 |  |  | 刘晗 严莉 刘晗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35-4 | 外聘员工技能培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35-5 | 完成2011场馆工作汇编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 打造会议中心、创建服务品牌 | 36-1 | 编撰《场馆宣传手册》 |  |  | 黄庆发 严莉 魏淑萍 黄庆发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36-2 | 完善会议预订软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36-3 | 场馆服务质量跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36-4 | 场馆人文与服务环境改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |