江南大学房产管理处、基建处2014年主要工作计划进度表

| 序号 | 项目类型 | 分序号 | 具 体 项 目 |  | 主管 领导 | 职能科室 协同科室 | 责任人 协助人 | 工 作 计 划 进 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 重点工程 |  | 医学大楼 |  | 王国平 | 计划科 工程科 基建科 | 周志平 王东晓 谢珍珍 张祖兴 刁永华 赵伯侃 刘耀琦 沈建耘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | 平整场地招投标及施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 方案设计招标及修改完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 方案报批、环境评估及报批 可行性研究报告并报教育部批审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 |  | 扩大初步设计、报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 |  | 施工图设计、规划许可证、审图、 办理前期手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 |  | 监理、施工招标、签订合同、质监、安监、施工许可证、工程施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 综合实验楼二期 | 场地平整工程招标及施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 |  | 工程监理、施工招标、签订合同 |  | 计划科 工程科 基建科 | 周志平 沈建耘 张祖兴 刁永华 王东晓 谢珍珍 赵伯侃 刘耀琦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 |  | 质监、安监、施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 |  | 施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 |  | 申报绿色建筑设计标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 |  | 电梯招标、采购、安装、验收、运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校园水系驳岸修建改造（一期） 含绿化景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 图书馆阅览室改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 体育教学设施修缮与改造（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 公共楼宇基础设施改造（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 做好2013年中央专项10个项目 归档，组织项目总结验收会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 智慧教室建设（一期） |  |  | 信息化中心 化工学院 | 张祖兴 王东晓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 化工学院大楼通风系统建设(一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 改造项目 | 3.1 | 动物房扩建工程招投标工作 |  | 王国平 | 实验中心 图书馆 计划科 工程科 | 张祖兴 赵伯侃 周志平 谢珍珍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 动物房扩建工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 图书馆地下室书库改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 图书馆中央空调改造 |  | 王强 | 图书馆 后勤管理处 能源科 基础设施科 工程科 计划科 | 赵伯侃 张祖兴 刁永华 赵让 朱家聪 王东晓 谢珍珍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 相关楼宇电梯改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 米饭生产线智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 常规项目 | 4.1 | 清理有关基建押金 |  | 王国平 | 基建科 工程科 计划科 | 赵伯侃 沈建耘 周志平 王海云 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 数媒经管大楼的竣工备案，决算工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 编制《2014年基本建设投资计划》， 协助做好2013年基建财务决算并上报教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 城建档案备案，归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 召开年度节能工作大会，公示指标结算及能耗，开展节约型校园宣传活动 |  | 王强 | 能源科 | 赵让 刘继兵 朱家聪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 能源收费结算管理系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 编制2013年度能源工作汇编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 完善数字化能源监管平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 江苏省高校能源专业委员会工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 全校基础设施安全运行保障 |  | 王强 | 基础设施科 | 张祖兴 杜建会 刁永华 任利军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.11 | 变电所、水泵房维修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.12 | 校园水位监测站维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.13 | GIS校园基础设施数字化管理系统测试、验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.14 | 场馆舞台机械、灯光、音响设施维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.15 | 基础设施及地下管线数据更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.16 | 提供校园基础设施及地下管线数据服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.17 | 完成办公用房使用情况统计，通过房产管理系统实现管理分析 |  | 李洁 | 房产管理科 | 周燡 任珂 李海燕 邱碧昂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.18 | 通过研究建立公用房使用标准，推进公用房高效使用与科学管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.19 | 数字化房产管理系统进一步建设和完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.20 | 零星房屋产权转移登记办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.21 | 青教公寓及周转房日常管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.22 | 全校家具日常管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.23 | 配合国资处做好青山湾置换后期协调及资产处置工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.24 | 历史资料整理归档并建立电子档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.25 | 编印《2013房产与基建》汇编 |  | 王国平 | 综合科 | 彭路明 李海燕 汪凯 季文达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.26 | 全处各类会议（活动）安排及信息宣传与报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.27 | 审批全校教职工瓶装液化气补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.28 | 全处经费领用、报销与工作条件支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 制度建设 | 5.1 | 制定新一轮任期目标 |  | 王国平 | 综合科 房产科 能源科 基础设施科 工程科 基建科 计划科 | 王 强 李海燕 周 燡 赵 让 张祖兴 赵伯侃 沈建耘 周志平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 修订《江南大学青教公寓租用管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 制定《江南大学节约型校园建设指导意见》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 制订2014年水电指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 探索项目 | 6.1 | 数媒经管大楼绿色建筑运营监管系统建设 |  | 王国平 | 工程科 能源科 基础设施科 基建科 计划科 | 赵让 张祖兴 赵伯侃 沈建耘 王东晓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 江南大学基本信息化管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 综合实验楼三期功能调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 电梯安全运行监测系统建设模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |