房产管理处、基建处2016年主要项目进度表

| 序号 | 项目 | 项 目 内容 | 主管 领导 | 责任科室 | 协同科室 | 项目 计 划 进 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 重 点 项 目 | 规 划 与 计 划 | 上报“十三五”基本建设规划方案 | 张祖兴 | 计划物资科 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 编制2016年度基本建设投资计划和调整计划 编制2017年度基本建设建议计划 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
| 3 |  |  | 基本建设规范化检查 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2017年启动建设项目报教育部项目建议书和可行性研究报告 |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 中 央 专 项 | 2015年中央专项（房屋修缮与基础设施类）绩效评价 |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 推进2016年中央专项执行 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 |  |  | 2017年中央专项（房屋修缮与基础设施类）项目组织申报及评审 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 电梯物联网监管系统的建设 | 王 强 | 基础设施科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 9 |  |  | 燃气过路过桥管改造工程 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 10 |  |  | 南阳亭水泵房变频控制柜更新 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 11 |  |  | 宿舍、楼宇LED及红外照明节能改造 |  | 能源管理科 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 12 |  |  | 自来水管网和消防管网计量改造工程 |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 13 |  |  | 部分区域电能计量系统改造升级 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 14 |  | 协 同 创 新 大 楼 | 规划地形图测量；面积核实；消防检测、验收；室内空气检测；环保验收；防雷检测；白蚁合格证 | 王国平 | 基建科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 15 |  |  | 竣工财务决算和资产交付 | 张祖兴 | 计划物资科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 |  |  | 组织预验收、落实整改、设备调试 |  | 工程技术科 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 景观绿化工程 |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 消防、规划、环保验收、环境检测、能效测评 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 竣工资料向市城建档案馆和校档案馆移交 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 配合审计处完成竣工决算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 21 |  |  | 建成后相关部门搬迁工作 | 李 洁 | 房产管理科 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 22 |  | 医 学 大 楼 | 新墙体材料押金退费 | 王国平 | 基建科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 |  |  | 装饰室内消防报验；装饰工程质监；施工许可证办理；消防检测、验收； |  |  | 工程科 计划科 | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 规划核实；环保验收；环境检测；防雷检测；白蚁合格证 |  |  | 计划科 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 25 |  |  | 土建、安装、空调、通风、幕墙、装饰工程 | 张祖兴 | 工程技术科 |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 市政工程、预验收、移交物业；附属用房工程及相关配套设施 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 景观工程，完成消防、规划、环保验收和环境检测 |  |  | 基建科 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 竣工资料向市城建档案馆和校档案馆移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 29 |  |  | 配合审计处完成竣工决算 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 |  |  | 变电所业扩工程、安装工程 |  |  | 基础设施科 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 变电所、室内装修、室外市政、空调和景观绿化等项目招投标及合同签订工作 |  | 计划物资科 | 工程科 | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 建成后相关部门搬迁工作 | 李 洁 | 房产管理科 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 33 |  | 图 书 馆 改 造 | 消防验收 | 王国平 | 基建科 | 工程科 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 34 |  |  | C区改造工作 | 张祖兴 | 工程技术科 |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | C区验收移交、图书馆搬家腾出A区 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | A区拆除工程 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 37 |  |  | A、B区装饰改造 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| 38 | 一 般 项 目 | 办 证 、 备 案 、 信 息 管 理 | 原有建筑资料墙体改革预收款确认表补办；白蚁合格证补办；原有建筑资料报送城建档案馆 | 王国平 | 基建科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 39 |  |  | 工程项目招投标资料数字化管理工作；协助做好工程的备案和城建档案归档工作 | 张祖兴 | 计划物资科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 40 |  |  | 数媒经管楼绿色运行标识申报； |  | 工程技术科 | 基建科 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 41 |  |  | 蠡湖校区建筑物房产证办理 | 王 强 | 房产管理科 | 基建科 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 42 |  |  | 协同创新大楼竣工备案 | 王国平 | 基建科 | 工程科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 医学大楼竣工备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 原有建筑竣工备案工作 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 45 |  | 水电 能源 精细 化管 理 | 2016年各单位用能指标体系优化 | 王 强 | 能源管理科 |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 智慧教室与分体式空调管理功能对接 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 47 |  |  | 节能宣传工作 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 水电收费结算管理系统升级 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 校园预付费售电系统微信支付平台建设 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 50 |  | 设 施 设 备 管 理 | 基础设施条块管理系统建设 |  | 基础设施科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 51 |  |  | 全校变电所高压预防性试验 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 安排3-5部电梯大修 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| 53 |  |  | 组织电梯应急演练 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| 54 |  |  | 基于GIS的基础设施管理系统项目验收 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 配合信息中心完成一体化覆盖光缆工程，相关管线路由资料入库 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 56 |  |  | 建立基础设施档案查询系统 |  |  | 工程科、计划科 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 57 |  | 公 用 房 管 理 | 公用房指标化管理测算 |  | 房产管理科 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 58 |  |  | 青教公寓扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 59 |  |  | 《江南大学家具管理规定》修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 60 |  |  | 以协同创新大楼装修为试点，探索条块管理新模式 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 61 |  |  | 办公用房抽查工作 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 62 |  |  | 校外房改房日常管理及逐步解决历史遗留问题 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 63 |  |  | 房产综合服务管理系统开发 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 64 |  | 综 合 管 理 | 职工教育和廉政建设 | 王国平 | 综合科 | 各科室 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 65 |  |  | 编制《2015年房产与基建》 |  |  | 有关科室 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 66 |  |  | 全处各类会议（活动）安排及信息宣传与报道 |  |  | 各科室 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 67 |  |  | 全处经费领用、报销与工作条件支持 |  |  | 有关科室 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 68 |  |  | 对有关制度进行修订和完善 |  |  | 有关科室 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |